ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45

e-mail: obshtina@lyaskovets.net, www.lyaskovets.net

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ И УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:

„СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ (СРР) НА СГРАДИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ”

СЪДАРЖАНИЕ :

РАЗДЕЛ I. Общи условия

А). Възложител

Б). Правно основание за възлагане на процедурата

В). Предмет на обществената поръчка

Г). Цел на обществената поръчка

Д). Мотиви за избор на процедурата

Е). Кратка информация за обществена поръчка С прЕдМЕТ:  „СТРОИТЕЛНО – РЕМОНТНИ РАБОТИ (СРР) НА СГРАДИ - ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ”

РАЗДЕЛ II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

РАЗДЕЛ IІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

РАЗДЕЛ ІV. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ

РАЗДЕЛ VI. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- А). ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА

- Б). СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

В). ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

РАЗДЕЛ VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

РАЗДЕЛ VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

РАЗДЕЛ ІX. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

- РАЗДЕЛ Х. ОБЖАЛВАНЕ

РАЗДЕЛ ХI. ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

- РАЗДЕЛ ХІI. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ

- РАЗДЕЛ XIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

- РАЗДЕЛ XІV. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

РАЗДЕЛ XV. Предоставяне на пълен достъп по електронен път

РАЗДЕЛ I. ОБЩИ УСЛОВИЯ

А). Възложител:

Възложител на настоящата открита процедура за избор на изпълнител на обществена поръчка, възлагана по реда на Закона за обществените поръчки (ЗОП), е ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ, с административен адрес: гр. Лясковец, пл. ”Възраждане” № 1, тел.: 0619/2–20-55, факс: 0619/2-20-45. Интернет адрес: www.lyaskovets.net, e-mail: proekti@lyaskovets.net

Б). Правно основание за възлагане на процедурата:

Настоящата открита процедура се провежда в изпълнение на Заповед № 1194 / 06.06.2013 г. на Кмета на Община Лясковец за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка, на основание чл. 16, ал. 8 и чл. 25, ал. 1 от ЗОП.

За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

В). Предмет на обществената поръчка:

„Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” с подобекти:  ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец, смяна на дограма на Кметство с. Козаревец, ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял, ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр.Лясковец, ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с.Джулюница, ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец,   ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял,  ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево, ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П.Р.Славейков” – с.Джулюница, ремонт на тераси на  детска ясла „Мир” – гр. Лясковец, ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница, разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап.

Г). Цел на обществената поръчка:

Целта на провеждане на открита процедура по ЗОП  е избор на изпълнител за извършване на дейностите по „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец”.

Провеждането на процедурата ще осигури най-качествено и оптимално изпълнение на дейностите по осъществяване на „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец”.

Д). Мотиви за избор на процедурата:

Възложителят обявява настоящата процедура за възлагане на обществена поръчка на основание чл. 16, ал. 1, ал. 4 и ал. 8, във връзка с Глава пета от Закона за обществените поръчки. За нерегламентираните в настоящите указания и документацията за участие условия по провеждането на процедурата, се прилагат разпоредбите на Закона за обществените поръчки и подзаконовите му нормативни актове, както и приложимите национални и международни нормативни актове, съобразно с предмета на поръчката.

Провеждането на предвидената в ЗОП открита процедура гарантира в най-голяма степен публичността на възлагане изпълнението на поръчката, респ. прозрачността при разходването на финансовите средства по проекта.

С цел да се осигури максимална публичност, респективно да се постигнат и най - добрите за възложителя условия, настоящата обществена поръчка се възлага именно по реда на посочения вид процедура, целта на която, от друга страна е да защити обществения интерес, посредством осъществяване на контрол върху разходването на и едновременно с това да насърчи конкуренцията, като създаде равни условия и прозрачност при участие в процедурата.

Общият финансовият ресурс за заплащане на „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” е до 146 070.00 лв. (сто четиридесет и шест хиляди и седемдесет лева) с ДДС, като от републиканския бюджет – целева субсидия за капиталови разходи е 80 700.00 лв. ( осемдесет хиляди и седемстотин лева) и от собствени бюджетни средства – 65 370.00 лв. (шестдесет и пет хиляди триста и седемдесет лева), разпределени по съответните подобекти както следва:

Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация в гр. Лясковец  – 27 700.00 лв. (двадесет и седем хиляди и седемстотин лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Смяна на дограма на Кметство с. Козаревец  – 5 000.00 лв. ( пет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял  – 11 000.00 лв. (единадесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец – 10 000.00 лв. (десет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница – 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево – 4 000.00 лв. (четири хиляди лева) от целева субсидия от републиканския бюджет;

Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница – 5 000.00 лв. (пет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

Ремонт на тераси на Детска ясла „Мир” – гр. Лясковец – 12 000.00 лв. (дванадесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница – 2 370.00 лв. (две хиляди триста и седемдесет лева) от собствени бюджетни средства;

Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – І етап – 30 000.00 лв. (тридесет хиляди лева) от собствени бюджетни средства;

Е). Кратка информация за обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец”:

Обществената поръчка включва изпълнение на строително-ремонтни работи, представляващи текущ ремонт и разширения, предвиждащи дребномащабни интервенции на сгради - общинска собственост и ремонт на външни настилки.

Изпълнение на строително-ремонтни работи (СРР), представляващи ремонт и разширения на съществуващи обекти:

1. Ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- подмяна елементи на покривна конструкция;

- изолационно полиетиленово покритие за покрив под керемиди

- направа летвена скара по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци и подмазване;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка и почистване на стари олуци;

- демонтаж и монтаж на мълниезащитна система;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;

- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км.

2. Смяна на дограма на сградата на Кметство с. Козаревец:

- демонтаж прозорци;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/270;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/210;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 175/190;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 160/190;

- демонтаж врата;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал.профили 100/265;

- обръщане на прозорци и врати;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

3. Ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена скара по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци и врати;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 100/200;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма - прозорец 90/140;

- доставка и монтаж на AL врата с размери 90/200;

- изкърпване на мазилка по прозорци и врати до 15 см.;

- обръщане на прозорци и врати;

- изкърпване на гипсови шпакловки;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стари олуци и почистване;

4. Ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр. Лясковец:

- демонтаж оградни елементи;

- доставка на оградно пано 2,0/2,5 цвят зелен;

- доставка на квадратен ограден стълб 2/50/50/2000 зелен цвят с планка за анкериране;

- анкериране на ограден стълб;

- монтаж на оградни пана;

5. Ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с. Джулюница:

- улей ръчно в тухлена зидария;

- разваляне на фаянсови облицовки около мивки;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-63;

- вътрешна водопроводна инсталация от полипропиленови тръби ф-25 студена и топла вода;

- демонтаж смесителна батерия за мивка;

- смесителна батерия за мивка;

- спирателен кран;

- доставка и монтаж на укрепители за водопроводна инсталация;

- сваляне на стара вътрешна мазилка;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- фаянсова облицовка;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на р-до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

6. Ремонт на покрив и смяна на дограма на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- препокриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- демонтаж прозорци - 140/180;

- доставка и монтаж на петкамерна PVC дограма със стъклопакет с енерджи стъкло - прозорец 140/180;

-  демонтаж врати;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от алуминиеви профили 100/230;

- обръщане на прозорци и врати;

- гипсова шпакловка по стени;

- боядисване с латекс двукратно при ремонти;

- обшивка с поцинкована ламарина;

7. Ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране - 50%;

- изолационно политетиленово покритие за покрив под керемиди;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди - 50%;

- препокриване със стари керемиди;

- покриване с нови керемиди;

- покриване на билото с капаци;

- външна варова мазилка;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- доставка и монтаж на олуци;

- поправка на стара водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточна тръба;

- доставка и монтаж на водосточни казанчета;

- изкърпване на подова мозайка;

- външна пръскана мазилка с циментен разтвор;

- пренос и превоз на стр. отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр. отпадъци на разстояние до 10 км;

8. Ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево:

- демонтаж покривно покритие - керемиди и сортиране;

- направа летвена обшивка по покрив за керемиди;

- препокриване със стари керемиди;

- доставка на керемиди – марсилски;

- покриване на билото с капаци;

- обшивка с поцинкована ламарина;

- поправка на стара водосточна тръба;

- поправка на водосточни казанчета;

- външна пръскана мазилка;

- външна варова мазилка;

- закрепване на керемиди със скоби;

9. Ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница:

- кофраж козирка;

- бетон В 20 в конструкции;

- циментова замазка за наклони;

- хидроизолация воалит - 2 пласта;

- ремонт обшивка с поц.ламарина;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50 м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

10. Ремонт на тераси на  детска ясла „Мир” – гр. Лясковец:

- разбиване на бетонни настилки;

- доставка и полагане на несортирана речна баластра;

- уплътняване на речна баластра с пневматична тръмбовка;

- доставка и монтаж на армировъчна мрежа с Ф6 мм;

- бетон В 15 за настилка;

- настилка от гранитогрес на лепило;

- пренос и превоз на стр.отпадъци на разстояние до 50м;

- извозване стр.отпадъци на разстояние до 10 км;

- первази гранитогрес;

11. Ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница:

- демонтаж оградни елементи;

- изкоп за основа;

- бетон В 15 в основи;

- доставка и монтаж на бетонови колове;

- доставка и монтаж на оградна мрежа;

12. Разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап:

- демонтаж метални прозорци 90/225;

- вътрешна варова мазилка;

- гипсова шпакловка по  варова мазилка;

- боядисване с латекс;

- окачен таван тип "Армстронг";

- настилка гранитогрес;

- первази гранитогрес;

- фаянсова облицовка;

- доставка и монтаж външна таблена врата от ал.профили 100/270;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 90/200;

- доставка и монтаж вътрешна таблена врата от ал. профили 70/200;

- топлоизолация на външни тухлени стени с експандиран пенополистирол EPS 80mm с микрофибърна мрежа и шпакловано с шпакловъчни смеси, вкл. окантващи профили;

- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по козирки с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- топлоизолация с екструдиран пенополистирол XPS-R 40мм, по цокли с микрофибърна мрежа и шпакловачни смеси;

- обръщане по рамки около врати и прозорци с екструдиран пенополистирол XPS и стъклофибърна мрежа и шпакловано със шпакловачни смеси;

- силиконова мазилка по стени;

- минерална мазилка по цокли и бордове;

- доставка и полагане на ПВЦ тръби ф20мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник свт зх6мм2 в тръба за захранване на рт;

- доставка, монтаж и пуск на табло компютърна зала по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 25а, 30та-1 бр.; дтз 2р, 25а, зота, тип бмбр; ап 1 р,6а-збр ;ап 1 р.16а-6бр ; товаров прекъсвач 1р. 32а-2бр.; окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- доставка, монтаж и пуск на табло пенсионерски клуб по схема-табло за вграден монтаж, 18 модула с прозрачна врата; дтз 2р, 40а, 30та-1 бр.;ап 1 р,6а-2бр.;ап 1р.10а-збр ;ап 1 р,16а-2бр.;ап 1р,20а-1бр.; ап 1 р.25а-2бр дтз 1p+n, 16а, 30та-1 бр.;товаров прекъсвач 1р, 20а-1бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-1бр ;окабеляване пв1.5мм2, 2.5мм2, 4мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- доставка, монтаж и пуск на главно разпределително табло сграда-табло метален уплътнен шкаф с възможност за вграден монтаж, ip2x; електромери, монофазни за вторично измерване с вграден тарифен превключвател, 220v; ап 1р.6а-1бр ;ап 1р.10а-1 бр ;ап 1 р.32а-1 бр.;ап 1 р.40а-1 бр.;ап 3p.32a-1 бр.; товаров прекъсвач 1р, 40а-2бр ;окабеляване пв1.5мм2, 6мм2; апаратурата да бъде с 1к.с=6ка; допълнителни материали;

- лампен излаз под мазилка с мостов проводник зх1.5мм2 до 5м;

- лампен излаз под мазилка с проводник СВТ зх1.5мм2 в тръби до 5м;

- доставка и монтаж на противовлажен декоративен аплик,комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;

- доставка и монтаж на противовлажен аплик за баня, комплект с лампа 20w енергоспестяваща, ip65, 220v;

- доставка и монтаж на евакуационно осветително тяло с вграден акумулатор, 11w, 220v, комплект с пурата;

- доставка и монтаж на лум осветително тяло 4x18w, комплект с пурите, ip21, 220v, за монтаж на таван, с епра;

- доставка и монтаж на ключ обикновен за скрита инсталация, 10а;

- доставка и монтаж на ключ сериен за скрита инсталация, 10а;

- доставка и монтаж на детектор на движение за монтаж на стена, 180°, 1000w, 230v;

- доставка и монтаж на детектор за присъствие за монтаж на таван, 360°, 1000w 230v;

- доставка и монтаж на вентилатор осов за баня;

- проверка осветеност от изкуствено осветление;

- силов излаз скрито под мазилка с проводник свт зх4мм2 в тръби до 5м;

- контактен излаз скрито под мазилка с проводник СВТ зх2.5мм2 в тръби до 5м;

- силов излаз скрито под мазилка с мостов проводник пввм зх2.5мм2 до 5м;

- контактен излаз скрито под мазилка с мостов проводник зх2.5мм2 до 8м;

- доставка и монтаж на контакт единичен за скрита инсталация, противовлажен за баня;

- доставка и монтаж на контакт двоен за скрита инсталация,тип "шуко";

- доставка и монтаж за скрита инсталация на 2бр.контакти "шуко", 2бр. контакти "френски стандарт" - по възможност да се монтират до информационните розетки;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 2.5мм2;

- свързване проводници към съоръжения с ухо до 4мм2;

- доствка и монтаж на табло бойлерно;

- пробиване отвори до 25/15 в зид 1 тухла;

- измерване ефективността на зануляването на контур "фаза-нула";

- доставка и монтаж на слаботокова разклонителна кутия на фасада на сграда;

- доставка и монтаж на розетка за кабелна телевизия в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на коаксиален кабел в монтирани тръби;

- наладка на инсталация за кабелна телевизия;

- доставка и монтаж на телефонен контакт rj11 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник utp 4x2x24awg в монтирани тръби;

-  терминиране на кабел sftp;

- наладка на телефонна инсталация;

- доставка и монтаж на контакт за интернет тип rj45 в модулна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник ftp 4x2x24awg в монтирани тръби;

- терминиране на кабел sftp;

- доставка и монтаж на слаботоков комуникационен шкаф;

- наладка на инсталация за интернет;

- полагане на тел от неръждаема стомана ф8мм върху носещ блок за проводник ф8мм, от мразоустойчив бетон 1 кг и uv устойчива пластмасова основа, за проводник ф8мм, включително и носещ блок и лепило за фиксиране на блока; препоръчително монтажно отстояние 1м;

- доставка и монтаж на универсална монтажна мултиклема за тел ф6-8мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана; универсална за паралелни, т-образни, напречни и надлъжни връзки на телове и въжета;

- доставка и монтаж на мултиклема с междинна пластина за тел ф6-8мм и мълниеприемник ф16мм от поцинкована стомана; болт и гайка м10 от неръждаема стомана;

- доставка и монтаж на мълниприемен прът поцинкован стоманен ф16мм с дължина 1200мм;

- доставка и направа на отводи открито от i ел от неръждаема стомана ф8мм и държач за проводник ф8мм от алуминий, цилиндричен с н=20мм;

- доставка и направа на отводи открито от поц.шина 40/4мм над облицовка;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване зкат.0.8х0.4м;

- доставкаи полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;

- доставка и набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- направа на контролна клема, над облицовка на фасада;

- измерване на преходното съпротивление на точка от мълниезащитния контур и импулсното съпротивление на заземителите;

- направа на изкоп със зариване и трамбоване 1 кат. 0.8х0.4м;

- полагане на поц.шина 40/4мм в изкоп;

- набиване на поц.колове 63/63/6мм в земята и съединяването им с поцинкована шина – 2 бр. в комплект;

- доставка и монтаж на контролно-ревизионна кутия;

- доставка и полагане на гофрирана тръба ф16мм под мазилка;

- доставка и изтегляне на проводник пв 6мм2 в тръба за заземяване на рт;

- измерване на съпротивление на точка от защитно заземление.

РАЗДЕЛ II. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

1. Право на участие има всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и обединение, което:

1.1. отговаря на обявените условия от възложителя;

1.2. не е обявено в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

1.3. не е в производство по ликвидация;

1.4. не е обявен в несъстоятелност;

1.5. не е лишено от правото да от правото да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

1.6. не е виновно за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

1.7. няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по неговото седалище, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

1.8. няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

1.9. не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки;

1.10. не е осъдено с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитирано, за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 - 260 от Наказателния кодекс; подкуп по чл. 301 - 307 от Наказателния кодекс; участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс; престъпление против собствеността по чл. 194 - 217 от Наказателния кодекс; престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

1.11. представляващите участника лица, членовете на негов управителен съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник:

1.11.1. не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

1.11.2. не са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;

1.12. притежава технически възможности и персонал с необходимата образователна и професионална квалификация за изпълнение на поръчката.

2. Участникът удостоверява отсъствието на обстоятелствата по т. 1.2, т. 1.3, т. 1.4, т. 1.5, т. 1.6, т. 1.7., т. 1.8., т. 1.9., т. 1.10. и т. 1.11. с декларации.

С декларацията по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1) участникът декларира, че:

- не е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран, за:

а). престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253 – 260 от Наказателния кодекс;

б). подкуп по чл. 301 – 307 от Наказателния кодекс;

в). участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от Наказателния кодекс;

г). престъпление против собствеността по чл. 194 – 217 от Наказателния кодекс;

д). престъпление против стопанството по чл. 219 – 252 от Наказателния кодекс.

- не е обявен в несъстоятелност;

- не е в производство по ликвидация или се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове.

С декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2) участникът декларира, че:

- не е в открито производство по несъстоятелност, или е сключил извънсъдебно споразумение с кредиторите си по смисъла на чл. 740 от Търговския закон, а в случай че кандидатът или участникът е чуждестранно лице - се намира в подобна процедура съгласно националните закони и подзаконови актове, включително когато неговата дейност е под разпореждане на съда, или кандидатът или участникът е преустановил дейността си;

- не е лишен от право да упражнява определена професия или дейност съгласно законодателството на държавата, в която е извършено нарушението;

- не е виновен за неизпълнение на задължения по договор за обществена поръчка, доказано от възложителя с влязло в сила съдебно решение;

- няма задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към общината по седалището на участника, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или няма задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен;

- няма наложено административно наказание за наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци през последните до 5 години.

- не е осъден с влязла в сила присъда за престъпление по чл. 313 от Наказателния кодекс във връзка с провеждане на процедури за възлагане на обществени поръчки.

С декларацията по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3) участникът декларира, че представляващите го лица (по смисъла на чл. 47, ал. 4 от ЗОП), членовете на негов управителен съвет или контролен орган, както и временно изпълняващ такава длъжност, включително прокурист или търговски пълномощник:

- не са свързани лица с възложителя или със служители на ръководна длъжност в неговата организация;

- не са сключили договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1, 3 и 4 и ал. 5, т. 2 от  ЗОП (т. 1.2., 1.3., 1.4., 1.7., 1.8. и 1.11.2. от настоящия раздел) когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

При подписване на договора за обществена поръчка, участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи по чл. 47, ал. 10 и чл. 48, ал. 2 от ЗОП за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и ал. 2 от ЗОП. Възложителят не изисква представяне на тези документи когато те се отнасят до обстоятелства, вписани в търговския регистър.

Освен посочените документи, участникът, определен за изпълнител, може да представи други документи, издадени от компетентен орган, или извлечение от съдебен регистър, или еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.

При непредставяне на тези документи не се сключва договор за възлагане на обществената поръчка с участника, определен за изпълнител.

3. Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 4, 5 и 6 от ЗОП се представят за всеки от тях.

4. Когато участник в процедурата е обединение, което не е юридическо лице:

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 1 и т. 6 от ЗОП се представят за всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението;

- документите по чл. 56, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗОП се представят само за участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор по чл. 25, ал. 2, т. 6 от ЗОП.

5. Когато участникът в процедура е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения, офертата се подава на български език, документът по чл. 56, ал. 1, т. 1 от ЗОП се представя в представя в официален превод, а документите по чл. 56, ал. 1, т. 4, 5 и 6, които са на чужд език, се представят и в превод.

Забележка: Съгласно § 1, т. 16а от Допълнителните разпоредби на  Закона за обществените поръчки, "Официален превод" е превод, извършен от преводач, който има сключен договор с Министерството на външните работи за извършване на официални преводи.

6. Не се допуска до участие участник, който:

6.1. не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от Закон за обществените поръчки;

6.2. по отношение на него е налице някое от обстоятелства по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от Закона за обществените поръчки;

6.3. е представил оферта, която е непълна или не отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

6.4. е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от Закона за обществените поръчки.

Забележка: Съгласно чл. 57. ал. 1 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес, а когато офертата е за самостоятелно обособени позиции - и за кои позиции се отнася.

Пликът с офертата съдържа три отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

1. плик № 1 с надпис „Документи за подбор", в който се поставят документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1 - 6, 8, 11 - 14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите;

2. плик № 2 с надпис "Предложение за изпълнение на поръчката", в който се поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания;

3. плик № 3 с надпис "Предлагана цена", който съдържа ценовото предложение на участника.

7. Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

7.1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

7.2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП;

7.3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

7.4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

7.5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

РАЗДЕЛ IІІ. СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

Срокът за изпълнение на „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - общинска собственост, на територията на Община Лясковец” е до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на сключване на договора за възлагане на обществената поръчка.

РАЗДЕЛ ІV. НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНАТА ЦЕНА И ЗАПЛАЩАНЕ

1. Предложената цена се определя на база предложената от възложителя количествена сметка, съобразно нормите за разход на строителни материали и механизация – по уедрени сметни норми (УСН). Към количествено - стойностната сметка се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС.

Единичните ценови показатели са:

- Часова ставка- .................. лева/час;

- Материали – по текущи пазарни цени;

- Доставно - складови разходи - ……… %;

- Допълнителни разходи върху труда - ………. %;

- Допълнителни разходи върху механизация - ………%;

- Печалба - ……..%.

Цената е за цялостното извършване на строително - ремонтни работи (СРР), включително цената на вложените материали, извършени работи и разходите за труд, механизация, енергия, складиране и други подобни, както и печалбата на изпълнителя.

2. Плащанията по договора се извършват по банков път, в български лева, по посочена от изпълнителя банкова сметка, при спазване на реда и условията на договора за изпълнение и се предвиждат следните плащания:

2.1. Възложителят превежда по банкова сметка на изпълнителя аванс в размер на 20% (двадесет процента) от стойността на договора, в 30 дневен срок след сключване на настоящия договор. Авансовата сума се приспада пропорционално при всеки акт за действително извършена работа.

2.2. Извършените видове и количества СРР се изплащат поетапно от възложителя на изпълнителя, на база действително извършени разходи, по предложените от него единични офертни цени.

2.3. Възложителят разплаща на изпълнителя извършените СРР след съставяне на Констативен протокол за приемане на изпълнени СРР, подписан от изпълнителя и възложителя, в срок от 30 работни дни от подписване на протокола за приемане на извършените работи.

2.4. Единичните фирмени цени на отделните видове работи не търпят промени за срока на действие на договора.

РАЗДЕЛ V. ГАРАНЦИИ

- А. ГАРАНЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

1. Гаранцията за участие в процедурата е в размер гаранцията за участие е в размер на 1 200 лв. (хиляда и двеста лева).

Гаранцията за участие се представя в една от формите съгласно чл. 60, ал. 1 от ЗОП:

- оригинал на безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена от българска или чуждестранна банка, в полза на Община Лясковец, със срок на валидност 120 (сто и двадесет) календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

- парична сума, преведена по банкова сметка на Община Лясковец: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG 11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново.

Гаранцията за участие се задържа и освобождава по реда на чл. 61 и чл. 62 от Закон за обществени поръчки.

2. Възложителят има право да задържи гаранцията за участие, когато кандидатът в процедурата за възлагане на обществена поръчка:

2.1. оттегли офертата си след изтичане на срока за подаване на оферти;

2.2. обжалва решението на възложителя за определянето на изпълнител - до решаване на спора;

2.3. е определен за изпълнител, но не изпълни задължението си да сключи договор за обществена поръчка.

В случите по т. 2.1. и т. 2.3., когато участникът е представил банкова гаранция, възложителят има право да упражни правата си по нея.

3. Възложителят освобождава гаранциите за участие на:

3.1. отстранените кандидати или участници в срок 5 работни дни след изтичането на срока за обжалване на решението на възложителя за предварителен подбор, съответно за определяне на изпълнител;

3.2. класираните на първо и второ място участници - след сключване на договора за обществена поръчка, а на останалите класирани участници - в срок 5 работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за определяне на изпълнител.

4. При прекратяване на процедурата гаранциите за участие на всички кандидати се освобождават в срок пет работни дни след изтичане на срока за обжалване на решението за прекратяване.

5. Възложителят освобождава гаранциите за участие, без да дължи лихви за периода, през който средствата законно са престояли при него.

- Б. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

1. Участникът, определен за изпълнител, представя гаранция за изпълнение на договора за обществена поръчка при подписване на договора. В противен случай договор за обществена поръчка не се подписва с кандидатът, определен за изпълнител.

2. Гаранцията за изпълнение е в размер на 2 (два) % от стойността на договора за възлагане на обществената поръчка, подписан с изпълнителя.

3. Гаранцията се представя в една от следните форми: парична сума, внесена в касата на Община Лясковец или по сметка на общината: BIC: IORTBGSF, IBAN: BG11IORT80433300180001, Търговска банка „Инвестбанк” АД - гр. Велико Търново, или банкова гаранция.

Условията и сроковете за задържане и освобождаването й се уреждат в договора за възлагане на обществената поръчка, съгласно чл. 63 от Закона за обществените поръчки.

РАЗДЕЛ VI. ОФЕРТА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

- А. ПОДГОТОВКА НА ОФЕРТАТА:

1. При изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към условията, обявени от възложителя.

2. До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник в процедурата може да промени, допълни или да оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата.

Допълнението и промяната на офертата трябва да отговарят на изискванията и условията за представяне на първоначалното предложение, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/Промяна на оферта с входящ номер”.

3. Всеки участник в процедурата има право да представи само една оферта. Когато участник участва самостоятелно, то няма право да бъде подизпълнител на друг участник или да участва в обединение, което също участва в процедурата.

4. Участникът трябва да проучи всички образци, условия и спецификации на настоящата документация. Невъзможността да предостави цялата информация, изисквана в документацията или представянето на оферта, неотговаряща на условията на възложителя от документацията, при всички случаи води до отстраняването му.

5. Количеството, вида и качеството на дейностите трябва да отговарят напълно на условията за изпълнение на поръчката от указанията за участие.

6. Офертата и всички приложения към нея, се подписват и подпечатват от представляващия участника.

7. Офертата се изготвя и подава на български език. Когато участникът в поръчката е чуждестранно юридическо лице или обединение на чуждестранни юридически лица, посочените документи се представят и в превод на български език.

8. Когато за някой от посочените документи е определено, че може да се представят чрез „заверено от участника копие”, за такъв документ се счита този, при който върху копието на документа, представляващият участника е записал: ”Вярно с оригинала”, поставил е собственоръчен подпис със син или черен цвят под заверката и мокър печат на участника.

9. Декларациите по чл. 47, ал. 1, ал. 2 и ал. 5 от ЗОП в офертата се подписват и се подпечатват задължително от представляващия участника. Декларации, подписани от упълномощено лице не се приемат за валидни.

10. Представените образци в документацията за участие и условията описани в тях са задължителни за участниците. Ако офертата не е представена по представените образци, възложителят има право да отстрани участника, поради несъответствие на офертата с изискванията на документацията за участие.

- Б. СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА:

Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или от упълномощен от него представител лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност факс и електронен адрес.

Офертата се състои от три плика, всеки от които има наименование: плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и плик № 3 с надпис „Предлагана цена”.

1. Съдържание на плик № 1 “Документи за подбор” – информация за икономическото и правно състояние, техническите и финансови възможности на участника:

1.1. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан и подпечатан от кандидата;

1.2. Административни сведения (Образец № 1);

1.3. Документ за закупена документация за участие – копие;

1.4. Документ за внесена гаранция за участие – оригинал;

Документи и декларации, изискващи се съгласно чл. 56 от Закона за обществените поръчки:

1.5. Копие от документ за регистрация на участника или единен идентификационен код съгласно чл. 23 от Закона за търговския регистър, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Когато не е представен ЕИК, участниците прилагат копие от Удостоверение за актуално състояние. Чуждестранните юридически лица прилагат еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която са установени.

Неперсонифицираните дружества по Закона за задълженията и договорите следва да представят копие на документ за регистрация съгласно чл. 3, ал. 1, т. 6 от Закона за регистър БУЛСТАТ (ЗРБ), както и нотариално заварено копие на договора (споразумението) за учредяването си.

В случай, че участникът участва като обединение (или консорциум), което не е регистрирано като самостоятелно юридическо лице, тогава участниците в обединението (или консорциума) сключват споразумение (договор). Споразумението трябва да съдържа клаузи, които гарантират, че:

- всички членове на обединението/консорциума са отговорни, заедно и поотделно, по закон за изпълнението на договора;

- е определен водещ член на обединението/консорциума, който е упълномощен да задължава, да получава указания за и от името на всеки член на обединението/консорциума;

- всички членове на обединението/консорциума са задължени да останат в него за целия период на изпълнение на договора.

Участниците в обединението/консорциума трябва да определят едно лице, което да представлява обединението/консорциума за целите на поръчката, като за това съгласно чл. 56, ал. 1, т. 2 от ЗОП към офертата се представя документ, подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият обединението.

Не се допускат промени в състава на обединението след подаването на офертата. Към офертата участникът – обединение, което не е юридическо лице, представя и декларация в подкрепа на тези обстоятелства (Приложение № 7).

Възложителят не е поставил изискване за създаване на юридическо лице, когато спечелилият участник е обединение / консорциум.

Когато не е приложено споразумение за създаването на обединение/консорциум, или в приложеното споразумение липсват клаузи, гарантиращи изпълнението на горепосочените условия или състава на обединението се е променил след подаването на офертата, участникът ще бъде отстранен от участие в процедурата за възлагане на настоящата обществена поръчка.

В процедурата за възлагане на обществената поръчка едно физическо или юридическо лице може да участва само в едно обединение.

1.6. Документ за регистрация в съответната териториална дирекция на Националната агенция по приходите, документ за регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) или декларация, че кандидатът не е регистриран по ЗДДС – заверено от участника копие;

Доказателства за икономическото и финансовото състояние на кандидата:

1.7. Копие от годишните финансови отчети за 2010 г., 2011 г. и 2012 г., съдържащи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите и справка за приходите на строителни предприятия, заедно с копия на одитните доклади от експерт – счетоводителя, заверил финансовите отчети за последните 3 финансови години (2010 г., 2011 г., 2012 г.). Ако участникът не подлежи на одит, следва да представи декларация за това обстоятелство в свободен текст.

Минимално изискване:

- Участникът трябва да е реализирал общ оборот от строителство за последните 3 (три) финансови години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), в зависимост от датата, на която е учреден или е започнал дейността си, в размер на не по-малко от 200 000 лв. (двеста хиляди лева) без включен данък върху добавената стойност (ДДС).

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документите по т. 1.7. се отнася само за  участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.7. се представят за всеки от тях, а минималните изисквания, поставени от възложителя към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за икономическо и финансово състояние, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника.

Доказателства за техническите възможности и квалификация на кандидата:

1.8. Справка – декларация на изпълнени договори за последните 3 (три) години (2010 г., 2011 г. и 2012 г.), придружена от препоръки за добро изпълнение за най-важните строителни обекти, като тези препоръки посочват стойността, датата и мястото на строителството, вкл. лице за контакт, както и дали то е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания (Образец № 5).

Минимално изискване:

- Участникът трябва да е изпълнил през последните 3 (три) години (2010, 2011 и 2012 г.), поне 1 (един) договор с предмет, сходен с предмета на настоящата поръчка, придружен с най-малко 1 (една) референция за добро изпълнение, в която да е посочена стойността, датата и мястото на строителството, лице за контакт, както и информация дали строителството е изпълнено професионално и в съответствие с нормативните изисквания.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документа т. 1.8. се отнася само за  участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, документите по т. 1.8. се представят за всеки от тях, а минималните изисквания, поставени от възложителя към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните  изисквания за технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника, но са длъжни да представят същите документи, които представя и участника.

1.9. Списък – декларация  на лица, ангажирани в изпълнението на поръчката с приложени документи, доказващи образователно – квалификационна степен и професионален опит на лицата (Приложение № 8).

Минимално изискване:

Участникът трябва да разполагат с минимум 2 (двама) души ръководен персонал, както следва:

а). 1 (един) ръководител на обект с висше образование „строителен инженер” и професионален опит минимум 2 години;

б). 1 (един) технически ръководител, който да отговаря на условията по чл. 163а от ЗУТ (назначен по трудов договор техническо правоспособно лице, което е получило диплома от акредитирано висше училище с квалификация "строителен инженер", "инженер" или "архитект", както и лице със средно образование с четиригодишен курс на обучение и придобита професионална квалификация в областите "Архитектура и строителство" и "Техника"), както и да има  професионален опит минимум 2 години.

Забележка:

Извън случаите на чл. 163а, ал. 2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) техническа правоспособност може да бъде призната на чуждестранно лице при условията на взаимност, установени за всеки конкретен случай, когато притежава диплома, легализирана по съответния ред, и когато отговаря на изискванията на ЗУТ. Техническият ръководител е строителен инженер или строителен техник, който ръководи строителните работи и с оглед на това други технически правоспособни лица по чл. 163а, ал. 2 от ЗУТ могат да осъществяват специализирано техническо ръководство на отделни строителни и монтажни работи, съобразно придобитата им специалност и образователно-квалификационна степен.

Към списъка се прилагат задължително и документи, доказващи образователно – квалификационна степен на лицата, професионална биография с посочен професионален опит и копие от трудови книжки.

* При участие на обединение, което не е юридическо лице, критериите за подбор се прилагат към обединението - участник, а не към всяко от лицата, включени в него. Изискването за представяне на документите т. 1.9. се отнася само за  участниците, чрез които обединението доказва съответствието си с критериите за подбор и минималните изисквания, поставени от възложителя.

** Когато участникът предвижда участие на подизпълнители, минималните изисквания, поставени от възложителя в т. 1.9.  към тях се прилагат съобразно вида и дела на тяхното участие.

Подизпълнителите не е необходимо да отговарят на минималните изисквания за технически възможности и/или квалификация, изискуеми за участника.

1.11. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП за наличието или липсата на подизпълнител / подизпълнител (Приложение № 5);

1.12. Справка за подизпълнителите, които ще участват при изпълнение на поръчката и дела на тяхното участие, ако участникът предвижда подизпълнител;

1.13. Декларация за съгласие за участие като подизпълнител (Приложение № 6).

1.14. Декларация по чл. 47, ал. 1 от ЗОП (Приложение № 1);

1.15. Декларация по чл. 47, ал. 2 от ЗОП (Приложение № 2);

1.16. Декларация по чл. 47, ал. 5 от ЗОП (Приложение № 3);

***Декларациите по т. 1.14, т. 1.15. и т. 1.16. се представят и от физическите и юридическите лица, участващи в състава на обединения, и от подизпълнителите на участника.

Когато деклараторът е чуждестранен гражданин, декларацията се представя и в превод.

Забележка:

Когато участниците са юридически лица, изискванията на чл. 47, ал. 1, т. 1 и ал. 2, т. 2  от ЗОП се прилагат, както следва:

а). при събирателно дружество - за лицата по чл. 84, ал. 1 и чл. 89, ал. 1 от Търговския закон - всеки съдружник, освен ако с дружествения договор не е предвидено друго;

б). при командитно дружество - за лицата по чл. 105 от Търговския закон – всички неограничено отговорните съдружници, без ограничено отговорните съдружници;

в). при дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 141, ал. 2 от Търговския закон, а именно – от всеки от управителите, а при еднолично дружество с ограничена отговорност - за лицата по чл. 147, ал. 1 от Търговския закон - едноличният собственик на капитала или определен от него управител, като в случай че собственикът на капитала е юридическо лице, то това е неговият ръководител или определено от него лице, управляващо дружеството;

г). при акционерно дружество - за овластените лица по чл. 235, ал. 2 от Търговския закон, а при липса на овластяване - за лицата по чл. 235, ал. 1 от Търговския закон - членовете на съвета на директорите, съответно на управителния съвет;

д). при командитно дружество с акции - за лицата по чл. 244, ал. 4 от Търговския закон – членовете на съветът на директорите, а в случай че те са възложили управлението на дружеството на един или няколко изпълнителни членове – от изпълнителните членове;

е). при едноличен търговец – за физическото лице - търговец

ж). във всички останали случаи, включително за чуждестранните лица - за лицата, които представляват кандидата или участника.

- във всички изброени по-гори случаи - и за прокуристите, когато има такива..

Когато участник - чуждестранно лице има повече от един прокурист, декларацията се подава само от прокуриста, в чиято представителна власт е включена територията на Република България.

За обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 и ал. 2, т. 1 и 3 ЗОП, когато кандидатът или участникът е юридическо лице, е достатъчно подаване на декларация от едно от лицата, които могат самостоятелно да го представляват.

Декларациите по чл. 47, ал. 5 от ЗОП се подават задължително от лицата, посочени в чл. 47, ал. 4 от ЗОП - неограничено отговорни съдружници, членове на управителни и контролни органи на юридически лица, прокуристи.

1.17. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП за запознаване с обстоятелствата, които биха повлияли при изготвянето на офертата и приемане на условията в проекта на договора (Приложение № 4);

*** Когато участникът е обединение, декларацията (Приложение № 4) се попълва и подписва от всеки от членовете на обединението, съгласно споразумението за участие в настоящата процедура.

1.18. Списък - декларация на наличните (собствени или наети) техника, оборудване и механизация, предназначени за изпълнение на поръчката (Образец № 6), с приложени документ за собственост, договор за наем или за лизинг или други документи, вкл. и счетоводни документи, доказващи наличието на тази техника. За удостоверяване на основанието за ползване на посочените техника, оборудване и механизация участниците трябва да представят за всяка от машините документ за собственост, договор за наем или за лизинг или други документи, вкл. и счетоводни документи, доказващи наличието на тази техника.

Участниците могат да представят заверено копие на извлечение от инвентарна книга, от което да е видно, че разполагат с предлаганата техника, като за техниката, която е на лизинг се представя копие от договора за лизинг. В инвентарната книга техниката трябва да бъде маркирана (обозначена) по подходящ начин.  Ако техниката, оборудването и/или механизацията са наети, то срока на договора за наем следва да е не по-малък от срока на договора за възлагане на обществена поръчка.

1.19. Проект на договор (Образец № 4) – не се попълва, а само се подписва и подпечатва от участника с оглед изискванията на чл. 41, ал. 2 от ЗОП;

1.20. Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 11 от ЗОП за спазено изискване за минимална цена на труда (Приложение № 9);

1.21. Копие на застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ със срок на действие, не по-малък от срока на валидност на офертата.

При сключване на договор за възлагане на обществената поръчка, участникът, определен за изпълнител, следва да представи застраховка за професионална отговорност съгласно чл. 171 от ЗУТ, със срок на валидност, не по-малък от срока на договора.

1.22. Удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя към Строителната камара за изпълнение на строежи от ІV и V категория, с обхват, съобразно чл. чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” и т. 5, буква „г” от ЗУТ, придружено с валиден талон по чл. 23, ал. 1 от Правилника за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, съгласно посочените по-горе изисквания на Възложителя или съответния валиден аналогичен документ, издаден от компетентен орган на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство - заверено от участника копие.

Минимално изискване:

Участникът в обществената поръчка трябва е вписан в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС) към Строителната камара, за изпълнение на строежи ІV и V категория с обхват, съобразно чл. 137, ал. 1, т. 4, буква „д” и т. 5 буква „г”от ЗУТ.

* В случай, че участникът участва като обединение, което не е юридическо лице, посоченото удостоверение се представя от тези членове на обединението, които, според направеното разпределение на дейностите в договора за обединение ще вземат участие в конкретните СРР на обекта.

**Когато се предвижда участието на подизпълнител, удостоверение за вписване в Централния професионален регистър на строителя се представя и за него, ако дела на неговата работа го изисква.

*** Когато участникът или лицето, което следва да представи гореописаното удостоверение, е регистрирано извън територията на Република България, представя еквивалентен документ съгласно националното му законодателство в официален превод или удостоверение за наличието на такава регистрация, съгласно изискванията на чл. 49, ал. 1 от ЗОП.

2. Съдържание на плик № 2 „Предложение за изпълнение на поръчката”- в него се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката – Техническо предложение (Образец № 2).

3. Съдържание на плик № 3 “Предлагана цена”

3.1. Предлагана цена за изпълнение на поръчката – в оригинал. Подготвя се от участника по образеца за „Предлагана цена” (Образец № 3). Този документ задължително се поставя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис „Предлагана цена”.

3.2. Количествено – стойностна сметка (КСС) - попълнената количествено-стойностна сметка (Образец № 7) се поставя в плика „Предлагана цена”.

Към количествено - стойностната сметка задължително се представят пълен комплект анализи за формиране на единичните цени по всички позиции от КСС.

Забележка: При формирането на конкретните единични анализни цени участникът следва да включи всички операции, необходими за извършване на съответния вид работа.

Ако участникът поставя в офертата си каталози или други подобни документи, те трябва да бъдат без вписани цени, или цените трябва да бъдат заличени по подходящ начин. Неспазването на това изискване ще води до отстраняване на участника.

Документите по т. 2. и т. 3 трябва да бъдат в оригинал, подписани и подпечатани от лицето, представляващо участника.

В. ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТАТА, ЗАПЕЧАТВАНЕ И МАРКИРАНЕ

1. Офертата се запечатва в непрозрачни пликове:

– плик № 1 с надпис “Документи за подбор”;

- плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката” и

- плик № 3 с надпис “Предлагана цена”,

които се поставят и запечатват в четвърти плик, в съответствие с изискванията на чл. 57, ал. 1 от ЗОП.

Върху плика с офертата  участникът поставя следния надпис:

До Община Лясковец

гр. Лясковец, пл. „Възраждане” № 1

Оферта
за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Строително – ремонтни работи (СРР) на сгради - Общинска собственост на територията на Община Лясковец” с подобекти: ремонт на покрив на сградата на общинска администрация Лясковец, смяна на дограма на Кметство с. Козаревец, ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на Кметство с. Добри дял, ремонт на ограда на ЦДГ „Радост” – гр.Лясковец, ремонт на водопровод на ЦДГ „Сладкопойна чучулига” – с.Джулюница, ремонт на покрив и смяна на дограма на сградата на ЦДГ „Детелина” – с. Козаревец,   ремонт на покрив на ЦДГ „Щастливо детство” - с. Добри дял,  ремонт на покрив на ЦДГ „Вълшебство” – с. Драгижево, ремонт на покрив на котелно помещение към ОУ „П.Р.Славейков” – с.Джулюница, ремонт на тераси на  детска ясла „Мир” – гр. Лясковец, ремонт на ограда на Клуб на пенсионера - с. Джулюница, разширение на Клуб на пенсионера - с. Мерданя – ІІ етап.

_________________________________________
име на участника
_________________________________________________
адрес за кореспонденция
_________________________________________________
телефон, факс и електронен адрес

2. Върху плика не се поставят никакви други обозначения.

3. При приемане на офертата върху плика се отбелязват поредният номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

4. Място и срок за получаване, цена и начин на плащане на документацията за участие в процедурата - Документацията за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се получава до 17.00 часа на 09.07.2012 г. в Община Лясковец – Информационен център, срещу представен платежен документ за внесена такса от 10 лв. (десет лева).

5. Срок и място за подаване на офертите - офертите се приемат до 17.00 часа на 19.07.2012 г. в Информационен център на Община Лясковец.

6. Място и дата за отваряне на офертите - Офертите, представени в определения срок, се отварят на 22.07.2012 г. от 09.00 часа в Залата на общинския съветник в сградата на Община Лясковец на адрес: гр. Лясковец, пл. “Възраждане ” № 1.

7. Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик. Тези обстоятелства се отбелязват във входящия регистъра по т. 3.

8. Представените в процедурата документи не подлежат на връщане.

9. Офертата може да се представи и по електронен път при условията и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Участникът е длъжен да представи на възложителя всички документи, които не са в електронен вид, преди изтичането на срока за получаване на офертите.

РАЗДЕЛ VII. РАЗГЛЕЖДАНЕ, ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ

- РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Възложителят провежда процедурата, когато има получена поне една оферта до крайния срок за представяне на офертите, определен в обявлението на поръчката.

Възложителят назначава комисия за провеждане на процедура за обществена поръчка, като определя нейния състав и резервни членове. Комисията се състои най-малко от петима членове, един от които задължително е правоспособен юрист, а останалите са лица, притежаващи необходимата професионална квалификация и практически опит в съответствие с обекта и сложността на поръчката. Комисията, започва работа след получаване на списъка с участниците и представените оферти.

Отварянето на офертите е публично и на него могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване и на юридически лица с нестопанска цел.

При промяна на датата и часа на отваряне на офертите, участниците се уведомяват писмено.

Комисията отваря пликовете с подадените оферти по реда на тяхното постъпване и проверява за наличието на три отделни запечатани плика, след което най-малко трима от нейните членове подписват плик № 3.

Комисията предлага по един представител от присъстващите участници да подпише плик № 3 на останалите участници на основание чл. 68, ал. 4 от ЗОП. Тези действия са публични и на тях имат право да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел.

В тяхно присъствие, комисията отваря плик № 2 и най-малко трима от членовете й подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител от всички участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници. Комисията след това отваря плик № 1,  оповестява документите, които той съдържа и проверява съответствието със списъка по чл. 56, ал. 1, т. 14 от ЗОП (т. 1.1. в част Б от раздел VІ „Оферта за участие в процедурата” от настоящите указания).

След тези действия, приключва публичната част от заседанието на комисията на основание чл. 68 от ЗОП.

Комисията разглежда документите в плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, поставени от възложителя, и съставя протокол.

Когато установи липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя, комисията изпраща протокола с констатациите до всички  участници.

Участниците представят на комисията съответните документи в срок от 5 (пет) работни дни от получаването на протокола с констатациите. Участникът няма право да представя други документи освен липсващите и тези за отстраняване на несъответствията, посочени в протокола на комисията.

След изтичането на срока, комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с критериите за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

Комисията при необходимост може по всяко време:

- да проверява заявените от участниците данни, включително чрез изискване на информация от други органи и лица;

- да изисква от участниците разяснения за заявени от тях данни и допълнителни доказателства за данни от документите, съдържащи се в пликове № 2 и 3, като тази възможност не може да се използва за промяна на техническото и ценовото предложение на участниците.

Комисията уведомява възложителя, когато в хода на нейната работа възникнат основателни съмнения за споразумения, решения или съгласувани практики между участници по смисъла на чл. 15 от Закона за защита на конкуренцията. Възложителят уведомява Комисията за защита на конкуренцията. Уведомяването не спира провеждането и приключването на процедурата.

Комисията предлага за отстраняване от процедурата участник:

1. който не е представил някой от необходимите документи по чл. 56 от ЗОП;

2. за когото са налице обстоятелства по чл. 47, ал. 1 и ал. 5 от ЗОП и посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2 от ЗОП;

3. който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя;

4. който е представил оферта, която не отговаря на изискванията на чл. 57, ал. 2 от ЗОП.

5. за когото по реда на чл. 68, ал. 11 от ЗОП е установено, че е представил невярна информация за доказване на съответствието му с обявените от възложителя критерии за подбор.

Участниците са длъжни в процеса на провеждане на процедурата да уведомяват възложителя за всички настъпили промени в обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5 от ЗОП, в 7-дневен срок от настъпването им.

Пликът с цената, предлагана от участник, чиято оферта не отговаря на изискванията на възложителя, не се отваря.

Комисията обявява по подходящ начин датата, часа и мястото на отваряне и оповестяване на ценовите оферти, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и на средствата за масово осведомяване.

Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същият показател за оценка, комисията трябва да изисква подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаването на искането за това.

Комисията може да приеме представената писмена обосновка и да не предложи за отстраняване офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:

1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;

2. предложеното техническо решение;

3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;

4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;

5. получаване на държавна помощ.

Когато участникът не представи в срок писмената обосновка или комисията прецени, че посочените обстоятелства не са обективни, комисията предлага участника за отстраняване от процедурата.

- ОЦЕНКА И КЛАСИРАНЕ НА ОФЕРТИТЕ:

Комисията разглежда допуснатите оферти и ги оценява в съответствие с предварително обявените условия. Комисията класира предложенията на участниците въз основа на критерия „най-ниска цена”.

РАЗДЕЛ VІІІ. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА

Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите, който съдържа:

1. състав на комисията и списък на консултантите;

2. списък на участниците, предложени за отстраняване от процедурата, и мотивите за отстраняването им;

3. становищата на консултантите;

4. резултатите от разглеждането и оценяването на допуснатите оферти;

5. класирането на участниците, чиито оферти са допуснати до разглеждане и оценяване;

6. дата на съставяне на протокола.

Протоколът на комисията се подписва от всички членове и се предава на възложителя – Кмета на Община Лясковец, заедно с цялата документация. Комисията приключва своята работа с приемане от протокола на възложителя.

В срок от пет работни дни след приключване на работата на комисията, Кметът на Община Лясковец в качеството на възложител, обявява с мотивирано решение класирането на кандидатите и кандидата, определен за изпълнител. В решението задължително се посочват и отстранените от участие в процедурата кандидати и оферти и мотивите за това.

Възложителят изпраща  решението до всички кандидати в тридневен срок от издаването му.

При писмено искане от участник, направено в срока за обжалване на решението, възложителят е длъжен да в тридневен срок от получаването да му осигури копие или достъп до протокола в зависимост от искането на участника. Възложителят може да откаже достъп до информация, съдържащи се в протокола, когато предоставянето й противоречи на нормативен акт или предотвратява, ограничава или нарушава конкуренцията.

РАЗДЕЛ ІX. ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Кметът на Община Лясковец сключва писмен договор за обществена поръчка с участника, определен за изпълнител на поръчката и класиран на първо място, на основание чл. 41, ал. 1 от ЗОП при спазване изискванията на чл. 43, ал. 3 от ЗОП.

2. Възложителят няма право да сключи договор преди изтичане на 14-дневен срок от уведомяването на заинтересованите участници за решението за определяне на изпълнител. Възложителят няма право да сключи договор с избрания изпълнител преди влизането в сила на всички решения по процедурата, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

3. Страните по договор за обществена поръчка не могат да го изменят и допълват освен при условията на чл. 43, ал. 2 от ЗОП.

4. Не се допуска сключването на безсрочен договор за обществена поръчка.

- РАЗДЕЛ Х. ОБЖАЛВАНЕ

На обжалване по реда на Глава единадесета от ЗОП подлежи всяко решение на възложителя по откритата процедура за възлагане на обществена поръчка. Решението на възложителя се обжалва пред Комисията за защита на конкуренцията относно неговата законосъобразност, включително за наличие на дискриминационни икономически, финансови, технически или квалификационни изисквания в обявлението, документацията или във всеки друг документ, свързан с процедурата.

На обжалване подлежат и действия или бездействия на възложителя, с които се възпрепятства достъпът или участието на лица в процедурата.

Жалба може да се подава в 10-дневен срок от:

1. изтичането на срока по чл. 27а, ал. 3 от ЗОП – срещу решението за откриване на процедурата и/или решението за промяна.

2. получаване на решението за избор на изпълнител или за прекратяване на процедурата.

3. публикуване на обявлението за доброволна прозрачност в Регистъра на обществените поръчки или в „Официален вестник” на Европейския съюз.

Жалбата може да се подава от всяко заинтересовано лице или всеки заинтересован участник.

Забележка: Съгласно § 1, т. 6а – т.6в от Допълнителните разпоредби на  Закона за обществените поръчки:

- Заинтересован участник" е участник, който не е отстранен окончателно от процедура. Отстраняването е окончателно, когато участникът е уведомен за решението, с което е отстранен, и това решение е влязло в сила. Заинтересован участник е участник, който е класиран, но не е избран за изпълнител.

- "Заинтересовано лице" е всяко лице, което има или е имало интерес от получаването на определена обществена поръчка и на което е нанесена или може да бъде нанесена вреда от твърдяното нарушение.

Жалбата срещу решение на възложителя, с изключение на решението за определяне на изпълнител, не спира процедурата за възлагане на обществена поръчка, освен когато е поискана временна мярка „спиране на процедурата”.

Жалбата срещу решението за определяне на изпълнител спира процедурата за възлагане на обществена поръчка до окончателното решаване на спора, освен когато е допуснато предварително изпълнение.

Жалбата се подава едновременно до Комисията за защита на конкуренцията и до възложителя, чието решение, действие или бездействие се обжалва. В тридневен срок от получаването й възложителят е длъжен да изпрати до Комисията за защита на конкуренцията становище по жалбата, подкрепено при необходимост с доказателства. Възложителят може сам да отстрани нарушението до произнасяне на Комисията за защита на конкуренцията по жалбата.

Когато се обжалва решението за избор на изпълнител, възложителят може в становището по чл. 121, ал. 1 от ЗОП да поиска от Комисията за защита на конкуренцията допускане на предварително изпълнение на решението, като мотивира това си искане и прилага доказателства в подкрепа на твърденията си.

РАЗДЕЛ ХI. ОБЯВЯВАНЕ НЕДЕЙСТВИТЕЛНОСТ НА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

Обявяване на недействителност на сключен договор на основанията, посочени в чл. 41б, ал. 1 от ЗОП, може да иска всяко заинтересовано лице, всеки заинтересован кандидат и/или заинтересован участник. Искът се предявява по реда на Гражданския процесуален кодекс.

Недействителност на договора за възлагане на обществена поръчка може да се иска в срок до два месеца от публикуване на информация за сключен договор в Регистъра на обществените поръчки, а ако не е публикувана - от узнаването, но не по-късно от една година от сключването на договора.

- РАЗДЕЛ ХІI. РАЗЯСНЕНИЯ ПО ДОКУМЕНТАЦИЯТА ЗА УЧАСТИЕ.

1. Лицата могат да поискат писмено от възложителя разяснения по документацията за участие до изтичането на срока за нейното закупуване или получаване. Възложителят изпраща разясненията в 4-дневен срок от постъпването на искането.

2. В случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти или заявления за участие остават по-малко от 6 дни, възложителят е длъжен да удължи срока за получаване на оферти или заявления за участие с толкова дни, колкото е забавата.

3. Възложителят изпраща разяснението до всички лица, които са получили документация за участие и са посочили адрес за кореспонденция, без да отбелязва в отговора лицето, направило запитването. Разяснението се прилага и към документацията, която предстои да се предоставя на други кандидати или участници.

4. Възложителят може, по собствена инициатива или по предложение на заинтересованото лице, еднократно да направи промени в обявлението и/или документацията на обществената поръчка, свързани с осигуряване законосъобразност на процедурата, отстраняване на пропуски или явна фактическа грешка.

5. Всяко заинтересовано лице може да направи предложение за промени в обявлението и/или документацията в 10-дневен срок от публикуването на обявлението за откриване на процедурата.

6. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в Регистъра на обществените поръчки в 14-дневен срок от публикуване на обявлението за откриване на процедурата.

С решението за промяна възложителят няма право да променя дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката. В решението  възложителят определя и нов срок за получаване на оферти или заявления за участие, който не може да бъде по-кратък от първоначално определения. Възложителят може да не определя нов срок, когато промените не засягат критериите за подбор, изискванията към офертата или изпълнението на поръчката.

След изтичането на срока по т. 6, възложителят може да публикува решение за промяна само когато удължава обявените срокове в процедурата.

7. Възложителят е длъжен да удължи обявените срокове в процедурата:
         -  когато се установи, че първоначално определеният срок е недостатъчен за изготвяне на офертите, включително поради необходимост от разглеждане на място на допълнителни документи към документацията или оглед на мястото на изпълнение;

-  в случай че от предоставяне на разяснението от възложителя до крайния срок за получаване на оферти  за участие остават по-малко от 6 дни.

Възложителят може да удължи обявените срокове в процедурата, когато:
        -  в първоначално определения срок няма постъпили  оферти или е получена само една оферта;

- това се налага в резултат от производство по обжалване.

С публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

- РАЗДЕЛ XIІІ. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОЦЕДУРАТА

1. Възложителят прекратява процедурата за възлагане на обществена поръчка с мотивирано решение, когато:

1.1. не е подадена нито една оферта или няма участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП;

1.2. всички оферти не отговарят на предварително обявените условия от възложителя;

1.3. всички оферти, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия, надвишават финансовия ресурс, който той може да осигури;

1.4. първият и вторият класирани участници откажат да сключат договор;

1.5. отпадне необходимостта от провеждане на процедурата в резултат на съществена промяна в обстоятелствата, включително при невъзможност да се осигури финансиране за изпълнението на поръчката по причини, които възложителят не е могъл да предвиди;

1.6. са установени нарушения при откриването и провеждането й, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

1.7. поради наличие на някое от основанията по чл. 42, ал. 1 от ЗОП не се сключва договор за обществена поръчка.

2. Възложителят може да прекрати процедурата с мотивирано решение, когато:

2.1. е подадена само една оферта за участие;

2.2. има само един участник, който отговаря на изискванията по чл. 47 - 53а от ЗОП или само една оферта отговаря на предварително обявените условия от възложителя;

2.3. участникът, класиран на първо място:

а). откаже да сключи договор, или

б). не изпълни някое от изискванията на чл. 42, ал. 1 от ЗОП, или

в). не отговаря на изискванията на чл. 47, ал. 1 и 5 или на изискванията на чл. 47, ал. 2 от ЗОП, когато са посочени в обявлението.

3. Възложителят е длъжен в тридневен срок от решението по т. 1 или т. 2 да уведоми кандидатите или участниците за прекратяването на процедурата за възлагане на обществена поръчка, както и да изпрати копие от него до Изпълнителния директор на Агенцията по обществени поръчки.

- РАЗДЕЛ XІV. РАЗХОДИ ПО УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРАТА

Разходите по изработването на предложенията са за сметка на участниците в процедурата.

При прекратяване на процедурата за възлагане на обществена поръчка по чл. 39, ал. 1, т. 3, 5 и 6 и ал. 2 от Закона за обществените поръчки, възложителят възстановява на кандидатите или участниците направените от тях разходи за закупуване на документацията за участие в процедурата в 14-дневен срок от решението си за прекратяване на процедурата.

XV. Предоставяне на пълен достъп

по електронен път

Възложителят е предоставил пълен достъп по електронен път до документацията за участие в процедурата, като в обявлението е посочен Интернет адрес, на който тя може да бъде намерена – www.lyaskovets.net